Plan de trabajo del equipo

Actividad 1: ETL con SSIS, integración del padrón electoral

Defensa: viernes 30 de octubre de 2026 (50 puntos) Todo listo y empaquetado: jueves 29 de octubre de 2026 Responsable de todos los documentos: Jose Andres (Persona 1) Regla de oro: cada persona documenta su propia parte con la plantilla del final y se la entrega a Jose Andres el miércoles 28 a las 6:00 p. m.

# 1. Reparto de responsabilidades

| Persona | Nombre | Rol | RF a cargo | Entregables a su cargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persona 1 | Jose Andres | Base de datos, entorno y documentación general | RF-09 (destino) | Script SQL, Informe técnico, Bitácora, Guion de demostración, empaquetado final |
| Persona 2 | Sebas Rojas | Datos de prueba y fuentes | RF-01, RF-02 | Archivos de prueba (distelec.txt y PADRON_COMPLETO.txt), matriz de casos |
| Persona 3 | Sebas Salazar | Limpieza y validación | RF-03, RF-04, RF-05 | Sección técnica de transformaciones y validaciones |
| Persona 4 | Kendall Rodríguez | Integración, carga y errores | RF-06, RF-07, RF-08 | Sección técnica de Lookup, carga y manejo de errores |
| Persona 5 | Fabián Zamora | Estadísticas y pruebas | RF-10 | Datos para la bitácora, consultas SQL de verificación, resultados de pruebas |

Los entregables 1 a 6 del enunciado quedan así:

| Entregable | Responsable final | Quién aporta |
| --- | --- | --- |
| 1. Proyecto SSIS (paquetes y conexiones) | Jose Andres | Personas 2, 3 y 4 construyen; Persona 4 integra |
| 2. Script SQL | Jose Andres | Persona 5 pide la tabla de bitácora si la necesita |
| 3. Archivos de prueba | Persona 2 | Persona 5 valida contra la matriz de casos |
| 4. Bitácora de ejecución | Jose Andres | Persona 5 entrega conteos, capturas y errores |
| 5. Informe técnico | Jose Andres | Todos entregan su sección con la plantilla |
| 6. Demostración | Jose Andres (guion) | Todos participan; Persona 5 prepara las consultas SQL |

# 2. Acuerdos para el primer día (sábado 24 o domingo 25)

Antes de que cada quien empiece, el equipo debe decidir estos puntos y Jose Andres los anota. Así nadie construye sobre supuestos distintos.

| Acuerdo | Propuesta inicial (ajustar en equipo) |
| --- | --- |
| Estructura real de los archivos | Confirmar con los archivos de clase las posiciones de cada campo, incluido RELLENO, y los separadores. No asumir que RELLENO está vacío. |
| Nombres de tablas | dbo.UbicacionElectoral, dbo.Padron, dbo.ErroresPadron y, opcional, dbo.BitacoraEjecucion. |
| Tipos de las claves | Cédula y código electoral como texto. El código electoral de exactamente seis caracteres. Ninguno se convierte a número. |
| Columnas de la tabla de errores | IdError, Archivo, NumeroLinea, RegistroOriginal, Motivo, FechaRegistro. |
| Códigos de motivo de rechazo | CEDULA_VACIA, CEDULA_LONGITUD, CEDULA_CARACTERES, FECHA_INVALIDA, CODELEC_NO_EXISTE (agregar los que hagan falta). |
| Regla sobre duplicados | Decidir y documentar. Opciones: rechazar el duplicado registrándolo como error, o cargarlo sin restricción única. No se eliminan sin regla de negocio. |
| Git y paquetes | Un repositorio compartido. Cada persona trabaja en su propio paquete de pruebas y solo Persona 4 edita Carga_Padron.dtsx al integrar. |
| Datos sintéticos | Usar solo datos ficticios o anonimizados, nunca el padrón real. |

# 3. Tareas por persona

## Persona 1: Jose Andres, base de datos, entorno y documentos

Requerimientos: RF-09. Su script SQL desbloquea a todo el equipo, por eso va primero.

| Tarea y resultado esperado | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Crear el repositorio Git y la estructura de carpetas: DatosEntrada, DatosRechazados, ScriptsSQL y Documentación. | Dom 25 | ☐ |
| 2. Escribir el script SQL: base de datos, tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones. Compartirlo en cuanto esté listo. | Dom 25 | ☐ |
| 3. Configurar rutas configurables (parámetros o variables del proyecto) para ejecutar en otros equipos. | Lun 26 | ☐ |
| 4. Preparar el esqueleto del informe técnico y recibir las secciones del equipo. | Mar 27 | ☐ |
| 5. Informe técnico: arquitectura ETL, transformaciones aplicadas y decisiones de diseño, uniendo las secciones de todos. | Jue 29 | ☐ |
| 6. Bitácora de ejecución: leídos, cargados y rechazados, con los errores detectados (con datos de Persona 5). | Jue 29 | ☐ |
| 7. Guion de la demostración y ensayo general con todo el equipo. | Jue 29 | ☐ |
| 8. Empaquetar los 6 entregables en una carpeta final y verificar que abren y corren. | Jue 29 | ☐ |

## Persona 2: datos de prueba y fuentes

Requerimientos: RF-01 y RF-02.

| Tarea y resultado esperado | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Generar el catálogo sintético (distelec.txt) con provincias, cantones y distritos, y códigos electorales de seis caracteres. | Lun 26 | ☐ |
| 2. Generar el padrón sintético (PADRON_COMPLETO.txt) con casos válidos e inválidos: cédula vacía, longitud incorrecta, caracteres no permitidos, cédula con ceros iniciales, fecha inválida, código electoral inexistente, espacios sobrantes y duplicados. | Lun 26 | ☐ |
| 3. Armar la matriz de casos de prueba: cada caso con su resultado esperado (válido o rechazado y con qué motivo). | Lun 26 | ☐ |
| 4. Crear los administradores de conexión de archivos planos, configurar columnas como texto y comprobar posiciones y longitudes. | Lun 26 | ☐ |
| 5. Configurar los Flat File Source de ambos archivos y verificar que cada campo se extrae en su posición, incluido RELLENO. | Mar 27 | ☐ |

## Persona 3: limpieza y validación

Requerimientos: RF-03, RF-04 y RF-05.

| Tarea y resultado esperado | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Derived Column: eliminar espacios innecesarios y normalizar campos de texto, conservando los valores de origen de provincia, cantón y distrito. | Mar 27 | ☐ |
| 2. Mantener cédula y código electoral como texto para no perder ceros iniciales. | Mar 27 | ☐ |
| 3. Validar la cédula: rechazar vacía, longitud incorrecta o caracteres no permitidos. | Mar 27 | ☐ |
| 4. Convertir FECHACADUC al tipo fecha respetando el orden AAAAMMDD y detectar valores inválidos. | Mar 27 | ☐ |
| 5. Conditional Split: separar válidos e inválidos y asignar el motivo de rechazo con los códigos acordados. | Mar 27 | ☐ |
| 6. Entregar a Persona 4 el flujo con las columnas finales y el esquema de errores documentados. | Mar 27 | ☐ |

## Persona 4: integración, carga y errores

Requerimientos: RF-06, RF-07 y RF-08. Trabaja muy ligada a la Persona 3.

| Tarea y resultado esperado | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Cargar primero el catálogo en dbo.UbicacionElectoral. | Lun 26 | ☐ |
| 2. Lookup del código electoral contra el catálogo: sin coincidencia genera un error, nunca una ubicación inventada. | Mar 27 | ☐ |
| 3. Cargar el padrón en dbo.Padron con provincia, cantón y distrito, respetando las claves foráneas. | Mar 27 | ☐ |
| 4. Armar Carga_Padron.dtsx uniendo los componentes de Personas 2, 3 y 4 (hito de integración). | Mar 27 | ☐ |
| 5. Configurar las salidas de error de los componentes y enviarlas a dbo.ErroresPadron y a un archivo en DatosRechazados, con el registro original y el motivo. | Mié 28 | ☐ |
| 6. Definir el orden de ejecución (catálogo primero, padrón después) con restricciones de precedencia. | Mié 28 | ☐ |

## Persona 5: estadísticas y pruebas

Requerimientos: RF-10.

| Tarea y resultado esperado | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Agregar Row Count en los puntos clave: leídos, válidos, rechazados por motivo y cargados. | Mié 28 | ☐ |
| 2. Guardar o mostrar las estadísticas al final de la ejecución (variables, log o tabla). | Mié 28 | ☐ |
| 3. Escribir las consultas SQL de verificación: leídos = cargados + rechazados, padrón sin huérfanos frente al catálogo y errores agrupados por motivo. | Mié 28 | ☐ |
| 4. Ejecutar el paquete con la matriz de casos de Persona 2 y registrar resultado esperado contra obtenido. | Mié 28 | ☐ |
| 5. Entregar a Jose Andres los datos crudos de la bitácora: conteos, capturas y errores detectados. | Mié 28 | ☐ |
| 6. Probar una ejecución limpia en otro equipo para confirmar que las rutas configurables funcionan. | Jue 29 | ☐ |

# 4. Cronograma

| Día | Hito | Quién |
| --- | --- | --- |
| Sáb 24 / Dom 25 | Reunión de arranque y acuerdos de la sección 2. Repositorio y script SQL listos. | Todos; Jose Andres |
| Lun 26 | Archivos de prueba y conexiones listos. Catálogo cargado. Rutas configurables. | Personas 2, 4 y 1 |
| Mar 27 | Limpieza y validación terminadas. Hito: versión de punta a punta integrada en Carga_Padron.dtsx. | Personas 3, 4 y 2 |
| Mié 28 | Errores, estadísticas y pruebas. 6:00 p. m.: todos entregan su sección documentada a Jose Andres. | Personas 4 y 5; todos |
| Jue 29 | Jose Andres compila los documentos. Ejecución limpia de prueba. Se congela la versión a las 3:00 p. m. y ensayo general de la demostración a las 4:00 p. m. | Todos |
| Vie 30 | Defensa. | Todos |

Dependencias que pueden bloquear:

| De → a | Qué se necesita | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Persona 1 → todos | Script SQL con las tablas y claves. | Dom 25 |
| Persona 2 → 3, 4, 5 | Archivos de prueba y conexiones de archivos planos. | Lun 26 |
| Persona 3 → 4 | Flujo con columnas finales y motivos de rechazo. | Mar 27 |
| Persona 4 → 5 | Paquete integrado para poner los Row Count. | Mar 27 noche |
| Persona 5 → 1 | Conteos, capturas y errores para la bitácora. | Mié 28, 6:00 p. m. |
| Todos → 1 | Sección documentada con la plantilla. | Mié 28, 6:00 p. m. |

Si alguien se atrasa, avise de inmediato en el grupo para redistribuir tareas. Una versión mínima que funcione de punta a punta vale más que una parte perfecta que no se integra.

# 5. Cómo documenta cada persona

Para poder unir todo sin retrabajo, todos usan el mismo formato:

- Usar la plantilla de la última página de este documento, sin cambiar los títulos ni su orden.

- Un archivo Word por persona, con el nombre Seccion_P#_Nombre.docx (ejemplo: Seccion_P3_Maria.docx).

- Letra Arial 11 y títulos con los estilos Título 1 y Título 2 de Word.

- Capturas de pantalla en PNG, con un pie de foto que diga qué muestran.

- Entrega en la carpeta compartida Documentación/Secciones antes del miércoles 28, 6:00 p. m.

- Escribir mientras se trabaja, no al final: anote cada decisión y cada problema el mismo día.

Jose Andres convierte esas secciones en el informe técnico, arma la bitácora con los datos de Persona 5, escribe el guion de la demostración y revisa que el estilo sea uniforme.

# 6. Preparación de la defensa

La defensa vale 50 de los 100 puntos, así que cada persona debe poder explicar todo el proyecto, no solo su parte. El jueves, después del ensayo, cada quien explica su parte al resto en cinco minutos. Preguntas probables para practicar:

| Área | Preguntas probables |
| --- | --- |
| Base de datos (P1) | ¿Por qué se carga primero el catálogo? ¿Qué claves foráneas hay y qué pasa si se viola una? ¿Cómo funcionan las rutas configurables? |
| Fuentes (P2) | ¿Cómo se comprobó que cada campo se extrae en su posición? ¿Por qué RELLENO no se asume vacío? ¿Qué casos inválidos incluye el archivo de prueba? |
| Limpieza (P3) | ¿Por qué la cédula es texto? ¿Cómo se convierte AAAAMMDD a fecha? ¿Qué hace el Conditional Split con un registro con dos errores? |
| Integración (P4) | ¿Cómo funciona el Lookup y qué pasa sin coincidencia? ¿Cómo se registra el motivo del rechazo? ¿Qué se decidió sobre duplicados? |
| Pruebas (P5) | ¿Cómo se comprueba que leídos = cargados + rechazados? ¿Qué consultas demuestran que las relaciones son correctas? |

# 7. Lista de verificación final (jueves 29)

☐  Proyecto SSIS abre y se ejecuta de punta a punta sin errores inesperados.

☐  Script SQL crea la base de datos, las tablas y las restricciones desde cero.

☐  Dos archivos de prueba con casos válidos e inválidos.

☐  Bitácora con registros leídos, cargados y rechazados, y los errores detectados.

☐  Informe técnico completo con arquitectura, transformaciones y decisiones de diseño.

☐  Guion de demostración y consultas SQL de verificación listos.

☐  Los conteos cuadran: leídos = cargados + rechazados.

☐  Prueba en otro equipo con rutas configurables.

☐  Carpetas ordenadas: DatosEntrada, DatosRechazados, ScriptsSQL y Documentación.

# Plantilla de documentación por persona

Copie esta página a un archivo nuevo (Seccion_P#_Nombre.docx), llénela y entréguela a Jose Andres. No cambie los títulos.

## 1. Datos de la persona

| Campo | Respuesta |
| --- | --- |
| Nombre |  |
| Persona y rol |  |
| Requerimientos a mi cargo |  |

## 2. Objetivo de mi parte

Dos o tres líneas: qué hace mi parte dentro del ETL y por qué es necesaria.

## 3. Componentes SSIS y objetos SQL usados

| Componente u objeto | Para qué se usó | Configuración clave |
| --- | --- | --- |

## 4. Reglas de negocio que implementé

| Regla | Cómo se implementó |
| --- | --- |

## 5. Decisiones de diseño y por qué

Qué alternativas había, cuál elegí y la razón. Esto es lo que más se pregunta en la defensa.

## 6. Pruebas realizadas

| Caso probado | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |

## 7. Evidencias

Capturas de pantalla en PNG, cada una con un pie de foto que explique qué muestra.

## 8. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

| Problema | Solución |
| --- | --- |

## 9. Qué entrego a los demás y qué necesito de ellos